BARBERAPP

# Gestão de Riscos

Cenários potenciais e plano preventivo de acompanhamento

Versão 1.1 • 22 de setembro de 2026

# 1. Objetivo e escopo

Identificar eventos que poderão afetar a entrega, a operação e a evolução futura do BarberApp e propor medidas de prevenção, resposta e acompanhamento. O escopo abrange implantação, dados, segurança, agenda, experiência do usuário e manutenção.

A análise é prospectiva e independente da implementação atual. Considera possibilidades para a futura solução, cuja arquitetura, infraestrutura e processos serão definidos antes da publicação. Os cenários descritos não constituem constatações de falhas no código ou no ambiente existente.

# 2. Síntese executiva

O planejamento preventivo prioriza disponibilidade da aplicação, recuperação de dados, proteção de sessões, consistência da fila e validação das entregas. Os 18 riscos representam eventos possíveis; sua aplicabilidade e prioridade deverão ser confirmadas conforme as decisões da futura implantação.

| Riscos potenciais | Críticos (5) | Altos (4) | Moderados (3) | Baixos (1–2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 4 | 12 | 1 |

## Limites da análise

As notas são estimativas qualitativas preliminares para os cenários hipotéticos descritos, sem inferência sobre o código atual ou frequência medida de incidentes. A distribuição de níveis é uma referência de planejamento e deverá ser revista conforme arquitetura, exposição, volume de uso e eficácia dos controles da versão final.

Validação prevista: antes da implantação, reunir resultados de homologação, testes de segurança, carga, integração e recuperação, conforme aplicáveis. Resultados de testes da implementação atual não fundamentam esta avaliação.

# 3. Critério de classificação

Cada risco recebe probabilidade (P) e impacto (I) de 1 a 5. O escore P × I varia de 1 a 25 e é convertido em nível conforme a tabela. As notas são hipóteses iniciais para a futura implantação e seus primeiros 90 dias de operação, a confirmar quando o ambiente e os controles forem definidos.

| Nota | Probabilidade estimada | Impacto se ocorrer |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rara: depende de condições excepcionais. | Insignificante: ajuste local sem interromper tarefas. |
| 2 | Improvável: ocorrência pouco esperada nas condições pressupostas. | Pequeno: inconveniente com solução simples. |
| 3 | Possível: cenário plausível no uso previsto. | Moderado: perda parcial de produtividade ou retrabalho. |
| 4 | Provável: ocorrência esperada se as condições do cenário se mantiverem. | Grave: reservas, operação ou histórico comprometidos. |
| 5 | Quase certa no cenário descrito. | Muito grave: perda ampla de dados ou acesso indevido relevante. |

## Conversão do escore em nível do risco

| P × I | Nível | Classificação | Tratamento recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–4 | 1 | Muito baixo | Acompanhar nas revisões. |
| 5–8 | 2 | Baixo | Planejar melhoria e acompanhar indicadores. |
| 9–12 | 3 | Moderado | Definir responsável e executar no ciclo planejado. |
| 13–19 | 4 | Alto | Priorizar; resolver ou registrar decisão antes da exposição. |
| 20–25 | 5 | Crítico | Tratar antes da publicação no cenário afetado. |

Exemplo hipotético: se uma publicação disponibilizar a interface sem os serviços necessários às operações, R01 poderá receber P = 5 e I = 4, resultando em escore 20 e nível 5. Essa nota é condicionada ao cenário e não estima a probabilidade de a futura equipe adotar essa configuração. Reavaliar todas as notas diante do plano efetivo de implantação.

## Uso do registro

Todos os riscos iniciam como “Potencial — a validar”. Responsáveis são papéis sugeridos, a serem atribuídos pela gestão. Prazos e limiares são propostas. Confirmar aplicabilidade, probabilidade, impacto e controles na versão a implantar; registrar risco residual somente após verificar a eficácia das medidas adotadas.

# 4. Registro resumido de riscos

P = probabilidade; I = impacto. Notas preliminares e condicionadas aos cenários. Os detalhes de cenário potencial, prevenção, resposta e monitoramento constam na seção seguinte.

| ID | Risco | P | I | P × I | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Publicação sem backend funcional | 5 | 4 | 20 | 5 — Crítico |
| R02 | Perda de dados e recuperação não comprovada | 3 | 5 | 15 | 4 — Alto |
| R03 | Uso indevido de sessão de usuário | 3 | 5 | 15 | 4 — Alto |
| R04 | Bloqueio coletivo e abuso na autenticação | 4 | 3 | 12 | 3 — Moderado |
| R05 | Promoção da fila incompatível com o expediente | 4 | 4 | 16 | 4 — Alto |
| R06 | Fila de espera pouco acessível e sem acompanhamento | 4 | 3 | 12 | 3 — Moderado |
| R07 | Regressões publicadas sem validação automática | 4 | 4 | 16 | 4 — Alto |
| R08 | Falha de instalação ou migração de dados legados | 3 | 4 | 12 | 3 — Moderado |
| R09 | Lentidão com aumento do volume | 3 | 4 | 12 | 3 — Moderado |
| R10 | Reservas sobrepostas por escrita fora da API | 2 | 4 | 8 | 2 — Baixo |
| R11 | Histórico e indicadores alterados sem rastreabilidade | 3 | 4 | 12 | 3 — Moderado |
| R12 | Dados pessoais sem ciclo de tratamento definido | 3 | 4 | 12 | 3 — Moderado |
| R13 | Falhas de rede confundidas com ausência de dados | 4 | 3 | 12 | 3 — Moderado |
| R14 | Horários incorretos por fuso e calendário incompleto | 3 | 3 | 9 | 3 — Moderado |
| R15 | Fluxos inacessíveis por teclado ou falha de animação | 4 | 3 | 12 | 3 — Moderado |
| R16 | Incidentes detectados tarde e suporte sem diagnóstico | 3 | 4 | 12 | 3 — Moderado |
| R17 | Abuso de reservas e sobrecarga de moderação | 3 | 3 | 9 | 3 — Moderado |
| R18 | Manutenção difícil e dependências sem rotina de revisão | 3 | 3 | 9 | 3 — Moderado |

## Priorização

Como referência preliminar, validar a integração da hospedagem (R01) e planejar recuperação de dados (R02), proteção de sessões (R03), consistência da fila (R05) e validação das entregas (R07). A ordem de tratamento dependerá da exposição e dos controles efetivamente previstos. Os demais riscos terão acompanhamento proporcional à avaliação revisada.

# 5. Análise e resposta por risco

## R01 • Publicação sem backend funcional

Classificação: Implantação | P 5 × I 4 = 20 | Nível 5/5 — Crítico.

Cenário potencial: Se a interface for publicada com serviços indisponíveis ou integração incorreta, usuários poderão acessar as páginas sem conseguir autenticar, cadastrar ou reservar.

Controles preventivos a considerar: Validar a arquitetura de hospedagem, conectividade e configuração entre interface, serviços e banco antes da liberação.

Resposta recomendada: Evitar: publicar frontend e API no servidor Node.js ou configurar a URL HTTPS da API e CORS_ORIGIN. Adicionar verificação de saúde e um fluxo de reserva de teste antes de liberar a versão.

Contingência: Se falhar, reverter a configuração/publicação e organizar os atendimentos por uma agenda manual única.

Monitoramento e gatilho: Após cada publicação e a cada 5 minutos: verificar /api/health e carregamento de serviços. Acionar suporte após 2 falhas consecutivas ou qualquer falha no fluxo de homologação.

Responsável / prazo: Infraestrutura e desenvolvimento / Antes da próxima publicação.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R02 • Perda de dados e recuperação não comprovada

Classificação: Continuidade | P 3 × I 5 = 15 | Nível 4/5 — Alto.

Cenário potencial: Falhas de infraestrutura, exclusões acidentais ou cópias inutilizáveis poderão causar perda de agenda e histórico caso a recuperação não seja eficaz.

Controles preventivos a considerar: Planejar cópias protegidas, retenção, testes de restauração e mecanismos de consistência dos dados.

Resposta recomendada: Mitigar: automatizar backups protegidos e separados do banco principal; testar restauração. Propor perda máxima de 24 horas de dados (RPO) e recuperação em até 4 horas (RTO), a validar com a gestão.

Contingência: Isolar a causa, restaurar em ambiente limpo e reconciliar reservas com a agenda manual antes de reabrir.

Monitoramento e gatilho: Diariamente: idade e sucesso do backup; alerta se superar 24 horas. Mensalmente: restaurar uma cópia e registrar tempo e integridade. Qualquer restauração malsucedida exige ação imediata.

Responsável / prazo: Infraestrutura e responsável pelo banco / Antes de operar com dados reais.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R03 • Uso indevido de sessão de usuário

Classificação: Segurança | P 3 × I 5 = 15 | Nível 4/5 — Alto.

Cenário potencial: Se credenciais ou tokens de sessão forem expostos por scripts, dispositivos comprometidos ou comunicação inadequada, terceiros poderão agir em nome de usuários.

Controles preventivos a considerar: Prever proteção de credenciais, armazenamento seguro de sessões, expiração, revogação e autorização por operação.

Resposta recomendada: Mitigar: definir armazenamento e duração adequados das sessões, avaliar cookies protegidos e proteção contra requisições indevidas conforme a arquitetura, adotar política de conteúdo e permitir revogação de sessões. Validar transporte seguro na hospedagem.

Contingência: Revogar sessões afetadas, conter a origem do script e revisar operações realizadas durante a exposição.

Monitoramento e gatilho: A cada versão: revisar inserções HTML e cabeçalhos. Diariamente: investigar ações administrativas inesperadas. Qualquer execução de script não autorizado ou sessão indevida exige contenção imediata.

Responsável / prazo: Desenvolvimento e responsável por segurança / Antes de uso público.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R04 • Bloqueio coletivo e abuso na autenticação

Classificação: Segurança e disponibilidade | P 4 × I 3 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se os limites de autenticação não considerarem redes compartilhadas e múltiplas instâncias, poderão bloquear usuários legítimos ou permitir tentativas abusivas.

Controles preventivos a considerar: Planejar limites por conta e origem, identificação confiável de clientes e proteção adicional de contas privilegiadas.

Resposta recomendada: Mitigar: identificar IP apenas por proxies confiáveis, combinar limite por conta/IP em armazenamento compartilhado, reforçar política de senhas e proteção de administradores.

Contingência: Revisar bloqueios indevidos sem desligar toda a proteção; revogar sessões caso haja conta comprometida.

Monitoramento e gatilho: Diariamente: taxa de 429 e falhas por conta/origem. Alertar se mais de 5% dos logins forem bloqueados em 15 minutos; testar dois clientes atrás do mesmo proxy a cada mudança de infraestrutura.

Responsável / prazo: Backend e infraestrutura / Antes da hospedagem atrás de proxy.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R05 • Promoção da fila incompatível com o expediente

Classificação: Regras de negócio | P 4 × I 4 = 16 | Nível 4/5 — Alto.

Cenário potencial: Se expediente, serviços ou disponibilidade mudarem enquanto houver pedidos na fila, uma promoção sem revalidação poderá gerar uma reserva impossível de atender.

Controles preventivos a considerar: Prever revalidação da elegibilidade, processamento consistente e verificação de conflitos no momento da promoção.

Resposta recomendada: Mitigar: revalidar elegibilidade no momento da promoção; apresentar impacto antes de mudar expediente/serviços; definir política para preservar ou renegociar preço e duração já prometidos.

Contingência: Suspender promoções afetadas, listar reservas incompatíveis e contatar clientes para remarcação.

Monitoramento e gatilho: Após qualquer mudança de profissional e diariamente: cruzar reservas/fila com expediente e serviços atuais. Limite: zero reservas incompatíveis; testar mudança de dia e retirada de serviço.

Responsável / prazo: Backend e administrador da barbearia / Antes de liberar a promoção da fila.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R06 • Fila de espera pouco acessível e sem acompanhamento

Classificação: Experiência e operação | P 4 × I 3 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se a fila não oferecer entrada clara, acompanhamento, desistência e comunicação de promoções, clientes poderão perder oportunidades ou desconhecer reservas geradas.

Controles preventivos a considerar: Planejar uma jornada completa da fila, prevenção de duplicidade e confirmação das comunicações relevantes.

Resposta recomendada: Mitigar: oferecer horários ocupados com ação de fila; permitir consultar e desistir; avisar promoções e solicitar confirmação conforme regra acordada.

Contingência: Recepção acompanha a fila e confirma manualmente a disponibilidade do cliente antes do atendimento.

Monitoramento e gatilho: Semanalmente: testar entrada em horário já ocupado e medir promoções sem ciência do cliente. Alertar por qualquer fila inacessível no teste ou promoção sem confirmação operacional.

Responsável / prazo: Frontend, backend e atendimento / Próxima entrega funcional.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R07 • Regressões publicadas sem validação automática

Classificação: Qualidade | P 4 × I 4 = 16 | Nível 4/5 — Alto.

Cenário potencial: Se uma entrega for liberada com validações insuficientes ou testes essenciais ignorados, regressões poderão afetar permissões, reservas e outros fluxos.

Controles preventivos a considerar: Definir testes essenciais, ambiente de homologação e critérios de bloqueio da publicação diante de falhas.

Resposta recomendada: Mitigar: executar testes no CI com PostgreSQL descartável, bloquear publicação em falhas e verificar que a integração não foi ignorada. Incluir testes de navegador para login, reserva, cancelamento, fila e administração.

Contingência: Reverter a versão com regressão; reproduzir o caso e criar verificação antes de republicar.

Monitoramento e gatilho: Em toda alteração: acompanhar testes executados e ignorados. Limite: zero falhas e zero testes essenciais ignorados para publicar.

Responsável / prazo: Desenvolvimento e qualidade / Antes da próxima publicação.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R08 • Falha de instalação ou migração de dados legados

Classificação: Implantação e dados | P 3 × I 4 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Configurações incompletas, diferenças de ambiente ou dados legados incompatíveis poderão impedir a instalação, interromper migrações ou bloquear contas.

Controles preventivos a considerar: Prever modelos de configuração, migrações versionadas, diagnóstico de dados e ensaio de instalação e recuperação.

Resposta recomendada: Mitigar: fornecer modelo de configuração sem segredos; criar diagnóstico prévio de dados; ensaiar migração em cópia; definir recuperação segura de contas legadas e checklist de instalação.

Contingência: Manter versão anterior compatível e backup verificado; corrigir inconsistências em cópia antes de nova tentativa.

Monitoramento e gatilho: A cada instalação/migração: validar variáveis, versão do esquema, contagens e login de contas migradas. Qualquer erro ou diferença não explicada impede liberação.

Responsável / prazo: Backend e responsável pelo banco / Antes da primeira implantação/migração.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R09 • Lentidão com aumento do volume

Classificação: Desempenho | P 3 × I 4 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: O crescimento de usuários, reservas e imagens poderá exceder a capacidade planejada, aumentando latência, tráfego e consumo de recursos.

Controles preventivos a considerar: Planejar índices, limites de resposta, gestão de conexões e testes de carga compatíveis com o volume esperado.

Resposta recomendada: Mitigar: medir carga representativa; planejar paginação, filtros, limites de resposta e armazenamento de imagens. Dimensionar concorrência e capacidade com testes que preservem a consistência das reservas.

Contingência: Reduzir operações em lote e volume retornado; ampliar capacidade conforme medição, preservando as proteções contra conflito.

Monitoramento e gatilho: Semanalmente e em pico: latência p95, espera de locks, conexões e tamanho das respostas. Alertar se p95 superar 2 segundos por 10 minutos ou pool ficar saturado.

Responsável / prazo: Backend e infraestrutura / Antes de ampliar número de usuários.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R10 • Reservas sobrepostas por escrita fora da API

Classificação: Integridade | P 2 × I 4 = 8 | Nível 2/5 — Baixo.

Cenário potencial: Importações, integrações ou intervenções diretas que não respeitem as regras da agenda poderão criar reservas sobrepostas ou desalinhar a fila.

Controles preventivos a considerar: Prever permissões restritas, operações controladas e garantias de integridade para todos os canais de escrita.

Resposta recomendada: Evitar escritas manuais de agenda: restringir permissões e usar operações controladas. Avaliar restrição de exclusão por intervalo no banco e testes de importação.

Contingência: Bloquear a rotina causadora; identificar os clientes afetados e ajustar a agenda com registro da decisão.

Monitoramento e gatilho: Diariamente e após importação: consulta de intervalos ativos sobrepostos por profissional/data. Limite: zero; revisar acessos de escrita mensalmente.

Responsável / prazo: Responsável pelo banco e backend / Antes de integrações ou importações.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R11 • Histórico e indicadores alterados sem rastreabilidade

Classificação: Operação e informação gerencial | P 3 × I 4 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se alterações e exclusões não preservarem autoria, motivo e histórico, poderão distorcer indicadores e dificultar a apuração de divergências de atendimento.

Controles preventivos a considerar: Planejar autorização, trilha de auditoria, transições de status e definição clara dos indicadores gerenciais.

Resposta recomendada: Mitigar: preferir cancelamento/arquivamento, registrar autor/data/motivo e mudanças, definir transições permitidas e distinguir serviço concluído de pagamento recebido.

Contingência: Reconciliar histórico com registros de atendimento; corrigir por operação auditada, preservando evidências.

Monitoramento e gatilho: Diariamente: revisar exclusões, mudanças de status encerrado e divergências com atendimentos. Qualquer exclusão sem justificativa ou diferença não explicada exige revisão.

Responsável / prazo: Gestor da barbearia e backend / Antes de usar o painel como controle gerencial.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R12 • Dados pessoais sem ciclo de tratamento definido

Classificação: Privacidade e governança | P 3 × I 4 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se finalidades, acesso, retenção e descarte não forem definidos, dados pessoais poderão ser mantidos ou expostos além do necessário e solicitações poderão ficar sem tratamento.

Controles preventivos a considerar: Planejar minimização de dados, acesso por função e procedimentos documentados para seu ciclo de tratamento.

Resposta recomendada: Mitigar: inventariar dados e finalidades; minimizar campos públicos; definir retenção, acesso e tratamento de solicitações com anonimização compatível com histórico. Validar os requisitos aplicáveis com o responsável pela privacidade.

Contingência: Conter exposição, preservar evidências e encaminhar o incidente ao responsável pelo tratamento de dados.

Monitoramento e gatilho: Mensalmente: revisar campos públicos, acessos e registros vencidos. Limite: zero campo pessoal desnecessário publicado; tratar solicitações no prazo interno definido e monitorado.

Responsável / prazo: Gestão e responsável por privacidade / Antes de coletar dados reais.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R13 • Falhas de rede confundidas com ausência de dados

Classificação: Confiabilidade da interface | P 4 × I 3 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se falhas de comunicação forem apresentadas como listas vazias ou disponibilidade confirmada, usuários poderão interpretar incorretamente a agenda ou repetir operações.

Controles preventivos a considerar: Prever estados distintos de carregamento, ausência e erro, revalidação no servidor e recuperação controlada de falhas.

Resposta recomendada: Mitigar: distinguir carregando/vazio/erro, preservar último estado válido com indicação, impedir reserva sem disponibilidade confirmada e usar timeout e repetição controlada em leituras. Tratar 401 separadamente de falha de rede.

Contingência: Exibir indisponibilidade e opção de tentar novamente; conferir a reserva antes de reenviar uma operação de escrita.

Monitoramento e gatilho: A cada versão: simular timeout, 500 e desconexão. Diariamente: taxa de NETWORK_ERROR. Alertar acima de 2% por 15 minutos ou se erro aparecer como agenda vazia.

Responsável / prazo: Frontend e qualidade / Antes de liberar os fluxos de consulta e reserva.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R14 • Horários incorretos por fuso e calendário incompleto

Classificação: Regras de negócio | P 3 × I 3 = 9 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Diferenças de fuso, relógio ou calendário de feriados e ausências poderão gerar horários incorretos ou reservas em períodos sem atendimento.

Controles preventivos a considerar: Definir uma referência de horário, exceções de calendário e sincronização das informações exibidas ao público.

Resposta recomendada: Mitigar: centralizar disponibilidade e horário de referência no backend; incluir exceções por data, pausas e ausências; exibir o fuso e sincronizar informações públicas com a configuração.

Contingência: Bloquear reservas afetadas por operação controlada e oferecer remarcação aos clientes.

Monitoramento e gatilho: Semanalmente e antes de feriados: comparar calendário público, agenda e configurações. Em cada versão: testar virada do dia e navegador em outro fuso. Limite: zero divergência no cenário validado.

Responsável / prazo: Backend, frontend e administrador / Antes do próximo feriado ou mudança de horário.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R15 • Fluxos inacessíveis por teclado ou falha de animação

Classificação: Acessibilidade e usabilidade | P 4 × I 3 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se controles dependerem de mouse ou conteúdo depender de animações, pessoas que usam teclado, leitor de tela ou ambientes com falhas de script poderão não concluir tarefas.

Controles preventivos a considerar: Prever controles acessíveis, gestão de foco, conteúdo disponível sem animações e validação das jornadas essenciais.

Resposta recomendada: Mitigar: manter controles focáveis, dar nomes e estados acessíveis, gerir foco e visibilidade; oferecer conteúdo visível quando animações falharem e respeitar movimento reduzido. Testar os fluxos com teclado e leitor de tela.

Contingência: Disponibilizar apoio de atendimento e corrigir primeiro os bloqueios de cadastro e reserva.

Monitoramento e gatilho: A cada versão: concluir cadastro, reserva, avaliação e administração sem mouse; verificar zoom de 200% e celular. Qualquer tarefa essencial impossível bloqueia a entrega.

Responsável / prazo: Frontend e qualidade / Próxima entrega de interface.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R16 • Incidentes detectados tarde e suporte sem diagnóstico

Classificação: Operação | P 3 × I 4 = 12 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se alertas, registros de diagnóstico e processos de suporte forem insuficientes, indisponibilidades e problemas de acesso poderão demorar a ser detectados e resolvidos.

Controles preventivos a considerar: Planejar verificações de saúde, registros sem segredos, alertas e procedimentos seguros de suporte e recuperação de acesso.

Resposta recomendada: Mitigar: implantar monitoramento externo, logs com correlação sem segredos e roteiro de incidentes. Implementar recuperação segura de acesso com token temporário, uso único e revogação de sessões quando cabível.

Contingência: Designar responsável de plantão, seguir diagnóstico API/banco e validar identidade antes de recuperar uma conta.

Monitoramento e gatilho: Contínuo: alertar após 2 falhas de saúde ou erros 5xx acima de 1% por 5 minutos. Mensalmente: simular indisponibilidade e perda de senha e medir tempo de resposta.

Responsável / prazo: Infraestrutura, backend e atendimento / Antes da operação pública.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 5. Análise e resposta por risco — continuação

## R17 • Abuso de reservas e sobrecarga de moderação

Classificação: Operação e reputação | P 3 × I 3 = 9 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Usuários poderão ocupar muitos horários ou enviar avaliações em excesso, reduzindo a disponibilidade e aumentando o esforço de moderação se as regras forem insuficientes.

Controles preventivos a considerar: Definir limites proporcionais ao uso legítimo, critérios de avaliação e acompanhamento de atividades suspeitas.

Resposta recomendada: Mitigar: acordar limites de reservas futuras e comentários, aplicar limitação de requisições por usuário e regra de avaliação vinculada a atendimento se fizer sentido para o negócio.

Contingência: Revisar atividade suspeita, revogar sessões e cancelar registros abusivos com justificativa e possibilidade de revisão.

Monitoramento e gatilho: Diariamente: alertar por mais de 5 reservas futuras ou 10 comentários de um usuário em 24 horas; revisar esses limiares após medir uso legítimo. Acompanhar pendências de moderação acima de 48 horas.

Responsável / prazo: Backend e administrador / Primeiro ciclo de melhoria operacional.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

## R18 • Manutenção difícil e dependências sem rotina de revisão

Classificação: Evolução e prazo | P 3 × I 3 = 9 | Nível 3/5 — Moderado.

Cenário potencial: Se módulos, documentação e dependências evoluírem sem revisão regular, alterações poderão exigir esforço crescente, provocar regressões ou manter componentes desatualizados.

Controles preventivos a considerar: Planejar modularidade, documentação, controle de versões e rotina de revisão de dependências e manutenção.

Resposta recomendada: Mitigar: organizar módulos por funcionalidade, revisar componentes sem uso quando houver, manter documentação e dependências atualizadas e reservar capacidade de manutenção no planejamento.

Contingência: Reverter atualização problemática, fixar versão validada e priorizar correção conforme impacto comprovado.

Monitoramento e gatilho: Mensalmente: revisar dependências, documentação e código sem uso. A cada entrega: registrar retrabalho e falhas reabertas; investigar qualquer alerta de segurança aplicável ou regressão repetida.

Responsável / prazo: Liderança técnica e desenvolvimento / Plano de evolução de até 60 dias.

Validação futura: verificar o cenário e a eficácia dos controles no ambiente de homologação e registrar os resultados antes de confirmar a classificação.

# 6. Plano de execução e acompanhamento

As janelas abaixo são propostas preventivas a partir da adoção do plano, sujeitas à confirmação da aplicabilidade de cada risco. Condições como “antes de operar/publicar” prevalecem sobre os prazos em dias. Verificar controles já previstos antes de definir ações adicionais.

| Janela | Ações e riscos | Evidência de conclusão |
| --- | --- | --- |
| Antes da publicação | Configuração de hospedagem (R01), backup/restauração (R02), sessões (R03), CI com banco (R07) e ensaio de instalação (R08). | Reserva de teste concluída; restauração documentada; controles de sessão verificados; testes essenciais executados; instalação reproduzível. |
| Até 30 dias | Fila e expediente (R05–R06), rede (R13), calendário (R14), acessibilidade (R15) e monitoramento/suporte (R16). | Casos de teste aprovados, demonstração de fluxos, alertas recebidos e roteiros de atendimento disponíveis. |
| Até 60 dias | Autenticação/proxy (R04), carga (R09), escritas externas (R10), auditoria (R11), dados pessoais (R12), abuso (R17) e manutenção (R18). | Medições registradas, permissões revisadas, trilha de alterações, política de dados e rotina de revisão documentadas. |

## Rotina de gestão

Diariamente: infraestrutura acompanha saúde, erros e backups; a recepção verifica reservas incompatíveis, fila e ações administrativas. O responsável por cada risco registra alertas e providências.

Semanalmente: a liderança técnica revisará riscos prioritários, ações vencidas e resultados das medidas preventivas. Reavaliar probabilidade e impacto diante de novas informações sobre hospedagem, volume, controles ou regras de negócio.

Mensalmente: a gestão revisa todo o registro, executa ensaio de restauração e avalia dependências, privacidade e capacidade. Um risco só é encerrado quando a ação tiver evidência verificável e o responsável validar o resultado.

A cada incidente: registrar início, detecção, impacto, causa, contenção, recuperação e prevenção. Escalonar imediatamente indisponibilidade geral, perda de dados, sessão indevida ou sobreposição de reservas confirmada. Metas iniciais: reconhecer incidente crítico em 15 minutos e atualizar a gestão a cada 30 minutos durante a recuperação.

## Registro mínimo de acompanhamento

ID do risco; responsável nominal; estado (potencial a validar, em tratamento, monitorando, não aplicável ou encerrado); ação; prazo; indicador; gatilho; evidência de eficácia do controle; data de revisão; P/I/nível residual; justificativa de aceitação ou não aplicabilidade. Não incluir segredos ou dados pessoais desnecessários.

# 7. Premissas e validação da futura implantação

As áreas abaixo orientam a coleta de informações sobre a solução que será implantada. Não representam um inventário de arquivos revisados nem evidências de problemas existentes.

| Grupo | Informações a confirmar |
| --- | --- |
| Raiz e publicação | Modelo de hospedagem, integração entre interface e serviços, configuração de ambientes e processo de publicação. |
| Backend | Arquitetura dos serviços, regras da agenda, autenticação, permissões e estratégia de persistência. |
| Testes | Critérios de aceite e cobertura de testes de integração, segurança, concorrência e recuperação. |
| Páginas e instruções | Jornadas de cadastro, reserva, cancelamento, fila, avaliação e administração; orientações de uso. |
| JavaScript do frontend | Tratamento de erros, comunicação com os serviços, gestão de sessões e sincronização da disponibilidade. |
| Estilos | Acessibilidade, responsividade, navegação por teclado e comportamento sem animações. |
| Recurso visual | Política de armazenamento, entrega, tamanho e uso de imagens na solução futura. |

## Informações a confirmar antes da implantação

Hospedagem, comunicação segura, recuperação de dados, volume esperado, metas de disponibilidade, responsáveis, calendário, regras de fila/cancelamento e significado dos indicadores. Essas definições deverão fundamentar a revisão das notas preliminares.

## Critério para considerar a preparação operacional concluída

Comprovar login, reserva, conflito, cancelamento e fila no ambiente de homologação; demonstrar restauração; validar publicação e monitoramento; tratar os riscos altos/críticos aplicáveis ou registrar uma decisão formal da gestão com justificativa, prazo e contingência. Atualizar este documento após a validação.